|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ  
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Chu Anh Toàn Mã số: 5851071076

Người hướng dẫn: Phạm Thị Miên

Đề tài: Xây Dựng Website Nghe Đọc Sách Cho Người Khiếm Thị

Tiến độ tuần: 3

Những nội dung đồ án đã hoàn tất (căn cứ đề cương đồ án):

* Thêm trang quản lý cho website (tích hợp và chỉnh sửa giao diện admin, xử lý đăng nhập admin)
* Thêm trang quản lý sách, thể loại, tiêu đề, chương
* Thêm trang quản lý bình luận, theo dõi, tài khoản
* Xây dựng chatbot hỗ trợ người dùng

Những nội dung đồ án chưa hoàn tất:

* Thêm chức năng nhận diện giọng nói
* Xây dựng các câu lệnh để người dùng điều khiển trang web
* Thêm chức năng đọc trên website
* Thêm chức năng đọc các thông tin trên website theo lệnh của người dùng
* Hoàn thiện đồ án, sửa lỗi và host lên heroku
* Viết luận văn

Ước lượng tỉ lệ công việc đồ án đã đạt được: ....40...%.

Nhận định khả năng hoàn thành đồ án đúng thời hạn:

* Khả năng hoàn thành cao

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |  |